U M O W A  Nr AT/…/2019

zawarta w dniu ………………….w Nysie między:

Nyskim Domem Kultury im. Wandy Pawlik  z siedzibą przy ul. Wałowej 7, 48-300 Nysa, 
NIP: 7531071775 REGON: 000818901

reprezentowanym przez: Marka Kędzierskiego – Dyrektora

zwanego dalej Zamawiającym

a

….................................................................................................................................
NIP......................................, REGON ........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową na podstawie przetargu  nieograniczonego  art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz.1986)   i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu  ………….
o następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na  rzecz Zamawiającego następujących robót:

„Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku 
Nyskiego Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa 7 nad budynkiem administracyjno – socjalnym, kawiarnią i klatką schodową
- etap II

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, opisem zadania.

§2

Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu …………………………….

a zakończy w dniu 15 lipca  2019r. wg załączonego harmonogramu robót / załącznik  Nr 1/.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem.

§3

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami określonymi w niniejszej umowie,

2) zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,

3) przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

4) przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej zadania umożliwiającego jego odbiór,

5) zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami wymaganymi prawem w kierowaniu pracami przy na wysokości.

2. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy.

§5

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę ryczałtową …………………..złotych brutto (słownie: ……………………..złotych), w tym podatek VAT w kwocie: ………………złotych (słownie: ………………….złotych …../100).

§6

Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie na podstawie  faktury końcowej, wystawionej po potwierdzonym protokolarnie przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego odbiorze robót bez uwag.

§7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi .

2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§8

Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5,

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15 % wynagrodzenia,

3) za zwłokę w usunięciu wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5 % wynagrodzenia.

2. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo

dodatkowego wezwania Zamawiającego,

4)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż tydzień,

5)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową , co powoduje opóźnienie większe niż

tydzień ,

6)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. W przypadkach określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych 
w ust.1.

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych  
w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych.

§10

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego 
o odstąpieniu od umowy.

2. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.

§11                                                       
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w innych przypadkach niż wymienione w §10, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada  
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.

§12

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.

2. Termin gwarancji wynosi …………..,( na podstawie Formularza oferty Wykonawcy) , licząc od daty odbioru końcowego

3. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część  niniejszej umowy).

§ 13

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie brutto tj. .................................................................... zł
(słownie : ............................................................................................................................................. )
2. Forma wniesienia zabezpieczenia: w ...................................................................
3. 70% tj. ............................................................... zł kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała część zabezpieczenia (30% tj. ..................................................... zł) jest zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego (zapis dotyczy wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu).
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż 
w pieniądzu, w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wydłużenia ważności zabezpieczenia.

Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiotu  umowy.

§14

1. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru  
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej do odbioru przez Wykonawcę. Termin wyznaczy Zamawiający.

Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru.

§15

1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza: inspektora nadzoru …………….i kierownika administracyjno – technicznego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie Edytę Bednarską – Kolbiarz.

Wyżej wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in. z: przekazaniem  budowy, uczestnictwem w naradach koordynujących, udziałem 
w czynnościach odbioru, przeglądami gwarancyjnymi.

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: …………………………..

3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………..

4. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.

§16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§17

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§18

W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986).

§19

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

WZÓR

KARTA  GWARANCYJNA

do umowy nr …………………z dnia……………………….

dotyczy zadania:

„Wykonanie  remontu pokrycia dachowego budynku 
Nyskiego Domu Kultury w Nysie ul. Wałowa 7 - nad budynkiem 
administracyjno – socjalnym, kawiarnią i klatką schodową
- etap II

Wykonawca: ……………………………………………………………………………….

zwany dalej  "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela  Zamawiającemu, tj. Nyskiem Domowi Kultury gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant  zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te ujawnią się  w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji.

2. Termin gwarancji jakości wynosi …….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, tj. od dnia  ……………..……….. do dnia ……………………….

3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły.

4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin  ich usunięcia.

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający protokół o którym mowa w ust. 4 sporządzi jednostronnie i protokół ten zawierający stwierdzenie wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiązanie Gwaranta do usunięcia wad wraz z terminem na ich usunięcie prześle Gwarantowi.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt Gwaranta.

……………………………………………..
(podpis gwaranta)